|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Kevin Herwijnen | Robin van Dijk |
| Vanaf 12 tot 16 Maart 2018 | Tutorials opzoeken van MVC | Tutorial volgen voor het maken van een MVC (Model View Controller). |
| Vanaf 19 tot 23 Maart 2018 | Verder met het project aan de home page | Verder met het project en een Add en Search pagina maken |
| Vanaf 26 tot 30 Maart 2018 | Verder met het project aan de log\_in en registreer | Een SearchInfo pagina maken en verder met css en functies |
| Vanaf 3 tot 6 April 2018 | Verder met het project aan de persoon pagina | Verder met de functies en kleine bugs |
| Vanaf 9 tot 13 April 2018 | Verder met het project aan de update\_persoon pagina | Verder met css en bugs fixen |
| Vanaf 16 tot 20 April 2018 | Buggs uit d epagina’s halen | Aan het like systeem beginnen |
| Vanaf 23 tot 27 April 2018 | Vakantie / gele week | Vakantie / gele week |
| Vanaf 30 April tot 4 Mei 2018 | Vakantie / gele week | Vakantie / gele week |
| Vanaf 7 tot 9 Mei 2018 | Bootstrap models herschrijven | Verder met het like systeem |
| Vanaf 14 tot 18 Mei 2018 | Systeem aanpassen van php naar ajax | Verder met het like systeem |
| Vanaf 22 tot 25 Mei 2018 | Systeem aanpassen van php naar ajax | Verder met het like systeem |
| Vanaf 28 Mei tot 1 Juni 2018 | Systeem aanpassen van php naar ajax | Het like systeem afronden en in de richting van een reactie systeem gaan werken |
| Vanaf 4 tot 8 Juni 2018 | bugs fixen | Bugs fixen reactie systeem automatisch maken |
| Vanaf 11 tot 15 Juni 2018 | bugs fixen | Bugs fixen like systeem automatisch maken |
| Vanaf 18 tot 22 Juni 2018 | Kleine bugs fixen | Bugs fixen fo en to bijwerken en afronden |

Week Weergave